# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# АДМИНИСТРАЦИИ

### Судоверфского сельского поселения

Рыбинского муниципального района

| от «31» декабря 2019 года |  | № 418 |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Судоверфском сельском поселении Рыбинского муниципального района Ярославской области»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с положениями Федерального закона от 06 октября 2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями), приказом Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской Федерации  от 18 марта 2019г. № 162/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», c Уставом Судоверфского сельского поселения, и в целях уточнения программных мероприятий и объемов финансирования, администрация Судоверфского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Судоверфском сельском поселении Рыбинского муниципального района Ярославской области»,  утвержденную постановлением администрации Судоверфского сельского поселения от 28.03.2018г. № 71(с изменениями от 24.12.2018г. № 342, от 26.03.2019г. № 94, 03.09.2019 №261, от 07.10.2019 № 299), согласно приложению.

2. Обнародовать  настоящее постановление на территории Судоверфского сельского поселения и разместить на официальном сайте Судоверфского сельского поселения admsp-sudoverf.ru в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Судоверфского

сельского поселения                                                                                            Н.К. Смирнова

Приложение к постановлению

администрации Судоверфского

сельского поселения

от  31.12.2019г.  № 418

Изменения,

вносимые в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды в Судоверфском сельском поселении Рыбинского муниципального района Ярославской области»

1. Раздел  1 «Паспорт муниципальной Программы», пункт «Объемы бюджетных ассигнований Программы», изложить в следующей редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Всего 14 865,558тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 10565,210 тыс. рублей 2019 год – 4 300,348 тыс. рублей 2020 год – 0 тыс. рублей 2021 год – 0 тыс. рублей 2022 год – 0 тыс. рублей |
| --- | --- |

2. Раздел 2 «Приоритеты реализуемой муниципальной политики в сфере благоустройства, цели, задачи по формированию современной городской среды в Судоверфском сельском поселении Рыбинского муниципального района»:

- в таблице Мероприятие 2. Комплексное благоустройство общественных территорий      изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование задачи / мероприятия (в установленном порядке) | Результат выполнения мероприятия | Срок реализации, (годы) | Плановый объем финансирования (тыс. рублей) |  | Исполнитель и соисполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование (единица измерения) | плановое значение* |  | Всего, в т.ч. | Федеральный бюджет, областной бюджет | Местный бюджет | Бюджет сельских поселений (справочно) | Внебюджетные источники (справочно) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача 1. Выполнение мероприятий по формированию современной городской среды в Судоверфском сельском поселении |
| 1.1 | Мероприятие 1. Комплексное благоустройство дворовых территорий |
| 1.1.1 | Ремонт дворовой территории пос. Судоверфь, ул. Судостроительная, дом 24 (ремонт пешеходного тротуара, проезжей части дороги, разбивка цветников) | % | 100 | 2018 | 734,311 | 697,595 |  | 36,716 |  | Администрация Судоверфского с/п |
| 1.1.2 | Ремонт дворовой территории пос. Судоверфь, ул. Судостроительная, дом 25 (ремонт пешеходного тротуара, установка лавочек, урн, разбивка цветников) | % | 100 | 2018 | 380,709 | 361,674 |  | 19,035 |  | Администрация Судоверфского с/п |
| 1.1.3 | Обустройство дворовой территории пос. Судоверфь, ул. Судостроительная, дом 9 (обустройство проезжей части дороги, парковочных мест, установка лавочек, урн, разбивка цветников) |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Обустройство дворовой территории пос. Судоверфь, ул. Судостроительная, дом 10 (обустройство проезжей части дороги, парковочных мест, установка лавочек, урн, разбивка цветников) |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Ремонт дворовой территории пос. Судоверфь, ул. Судостроительная, дом 26 (ремонт пешеходного тротуара, установка лавочек, урн, разбивка цветников) |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Обустройство дворовой территории пос. Юбилейный, дом 4 (обустройство пешеходного тротуара, проезжей части дороги, парковочных мест, установка лавочек, урн, разбивка газона) | % | 100 | 2018 | 1523,682 | 1447,498 |  | 76,184 |  | Администрация Судоверфского с/п |
| 1.1.7 | Обустройство дворовой территории пос. Юбилейный, дом 8 (обустройство пешеходного тротуара, проезжей части дороги, парковочных мест, разбивка цветников, установка лавочек, урн, уличного освещения) |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Обустройство дворовой территории пос. Юбилейный, дом 9 (обустройство пешеходного тротуара, проезжей части дороги, парковочных мест, разбивка цветников, установка лавочек, урн, уличного освещения) |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Обустройство дворовой территории пос. Судоверфь, ул. Судостроительная, дом 29 |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Обустройство дворовой территории пос. Судоверфь, ул. Судостроительная, дом 30 |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 | Обустройство дворовой территории пос. Юбилейный, дом 10 |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 2. Комплексное благоустройство общественных территорий |
| 2.1.1 | Благоустройство центральной площади в п.Судоверфь, ул.Водников, д.9 (совершенствование эстетического вида центральной площади, ремонт асфальтового покрытия, с частичной заменой на мощение мелкоразмерной тротуарной плиткой, ремонт существующих подпорных стенок газонов, замена бордюрного камня, устройство площадки для установки бюста бывшему директору Судостроительного завода) | % | 100 | 2018 | 7926,505 | 7530,180 |  | 396,325 |  | Администрация Судоверфского с/п |
| 2.1.2 | Обустройство территории детской игровой площадки в п.Юбилейный в районе дома №6 (обустройство проезжей части дороги, пешеходного тротуара, установка детского игрового оборудования, посадка кустарника, установка уличного освещения) |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Обустройство детской игровой площадки с устройством воркаута в районе домов 29, 31 д. Свингино (устройство пешеходного тротуара, подсыпка дороги в щебеночном исполнении, установка детского игрового оборудования, установка уличного освещения) |  |  | 2019 | 643,289 | 611,125 |  | 32,164 |  | Администрация Судоверфского с/п |
| 2.1.4 | Обустройство мест массового отдыха напротив дома культуры пос Юбилейный (обустройство спортивного плоскостного сооружения) (обустройство пешеходных дорожек в асфальтовом исполнении, посадка аллеи из деревьев, установка лавочек, урн, вазонов, организация уличного освещения) |  |  | 2019 | 3 239,815 | 2894,260 |  | 345,555 |  | Администрация Судоверфского с/п |
| 2.1.5 | Обустройство мест массового отдыха напротив дома культуры в пос Юбилейный (уширение площадки и ремонт тротуара к спортивному плоскостному сооружению) |  |  | 2019 | 295,813 | 264,261 |  | 31,551 |  | Администрация Судоверфского с/п |
| 2.1.6 | Обустройство мест массового отдыха напротив дома культуры в пос Юбилейный (установка малых архитектурных форм) |  |  | 2019 | 121,431 | 108,479 |  | 12,952 |  | Администрация Судоверфского с/п |
| 2.1.7 | Благоустройство тротуара от дома № 29 до школы в п.Судоверфь по ул. Судостроительная |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Благоустройство территории в районе Магазина № 5 Рыбинского потребительского общества п. Судоверфь, д.11а |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | Рыбинского потребительского общества |
| 2.1.9 | Благоустройство территории в районе Магазина «Дружба» п. Юбилейный, д.29 |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | ООО «Окна комфорта» |
| 2.1.10 | Благоустройство территории в районе Магазина «Пятерочка» п. Судоверфь, д.22А |  |  | 2021 |  |  |  |  |  | Рыбинского потребительского общества |
| 3.1 | Мероприятие 3. Иные мероприятия по благоустройству общественных территорий |
| 3.1.1 | Строительство нового хоккейного корта в п.Судоверфь |  |  | 2019, 2020 |  |  |  |  |  |  |

*- Значение гр.4 «плановое значение» может быть уточнено после прохождения проектно-сметной документацией государственной экспертизы