# ПРОЕКТ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# АДМИНИСТРАЦИИ

### Судоверфского сельского поселения

Рыбинского муниципального района

| от «___» __________ 2019 года |  | № _____ |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Судоверфском сельском поселении Рыбинского муниципального района Ярославской области»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с положениями Федерального закона от 06 октября 2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями), приказом Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской Федерации  от 18 марта 2019г. № 162/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», c Уставом Судоверфского сельского поселения, и в целях уточнения программных мероприятий и объемов финансирования, администрация Судоверфского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Судоверфском сельском поселении Рыбинского муниципального района Ярославской области»,  утвержденную постановлением администрации Судоверфского сельского поселения от 28.03.2018г. № 71(с изменениями от 24.12.2018г. № 324), согласно приложению.

2. Обнародовать  настоящее постановление на территории Судоверфского сельского поселения и разместить на официальном сайте Судоверфского сельского поселения admsp-sudoverf.ru в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Судоверфского

сельского поселения                                                                                            Н.К. Смирнова

Приложение к постановлению

администрации Судоверфского

сельского поселения

от  __.___.2019г.  № __

Изменения,

вносимые в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды в Судоверфском сельском поселении Рыбинского муниципального района Ярославской области»

- В наименовании муниципальной программы изменить год окончания с 2022 на 2024 изложить в следующей редакции:

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды в

Судоверфском сельском поселении Рыбинского муниципального района

Ярославской области» на 2018-2024 годы

- Раздел  «Паспорт муниципальной программы» читать в новой редакции:

ПАСПОРТ

муниципальной программы формирования современной городской среды

Судоверфского сельского поселения

| Ответственный исполнитель муниципальной Программы | Администрация Судоверфского сельского поселения (4855) 29-57-24 |
| --- | --- |
| Участники Программы | - Жители поселения, объединения собственников жилья, управляющие компании; - представители политических партий и движений; - представители общественных организаций; - иные лица. |
| Цели программы | -создание комфортных и безопасных условий проживания граждан; - организация мероприятий по благоустройству территории общего пользования поселений; - организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории поселения; - привлечение населения поселения к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем программы местного значения, подготовке реализации, контроле качества и приемке работ, выполняемых в рамках Программы, а также следующем содержании в сохранности объектов благоустройства; - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций и предприятий в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования и дворовых территорий поселения; - совершенствование эстетичного вида центральной площади, размещение и содержание малых архитектурных форм (в т.ч. Бюста); - создание условий для массового отдыха жителей и организация благоустройства мест массового пребывания населения; - выполнение озеленения придомовых территорий многоквартирных домов; - установка урн, лавочек; - освещение дворовых и общественных территорий. |
| Задачи Программы | основными задачами Программы являются: - улучшение технического состояния придомовых территорий многоквартирных домов, условий в местах массового пребывания населения на территории Судоверфского сельского поселения; - совершенствование жилищно-коммунального хозяйства поселения; - поддержание санитарного порядка на территории Судоверфского сельского поселения; - обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками; - повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий сельского поселения. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Выполнение мероприятий по формированию современной городской среды, %; Количество благоустроенных территорий, ед. |
| Сроки реализации муниципальной Программы | 2018-2024 годы |
| Объёмы бюджетных ассигнований Программы | Всего 15107,784 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 10565,210 тыс. рублей 2019 год – 4542,574 тыс. рублей 2020 год – 0 тыс. рублей 2021 год – 0 тыс. рублей 2022 год – 0 тыс. рублей 2023 год – 0 тыс. рублей 2024 год – 0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения; - увеличение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов; - улучшение внешнего облика Судоверфского сельского поселения и мест массового пребывания населения; - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти. |
| Куратор муниципальной программы | Глава Судоверфского сельского поселения (4855) 29-57-24 |
| Электронный адрес размещения муниципальной Программы в информационно-телекоммункационной сети «Интернет» | http://www. admsp-sudoverf.ru / |

2. Раздел 1 «Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в Судоверфском сельском поселении Рыбинского муниципального района» в абзаце 8 изменить год окончания с 2022 на 2024, последнее предложение абзаца изложить в следующей редакции: В рамках муниципальной программы «Современная городская среда в Судоверфском сельском поселении» на 2018-2024 годы планируется обустройство дворовых территорий, общественных мест на территории сельского поселения

3. Раздел 2 «Приоритеты реализуемой муниципальной политики в сфере благоустройства, цели, задачи по формированию современной городской среды в Судоверфском сельском поселении Рыбинского муниципального района»:

- в таблице: п. 2.1.4. объединить с п. 3.1.3, срок реализации (годы) 2021 заменить на 2019, п. 2.1.5. объединить с п. 3.1.1, срок реализации (годы) 2021 заменить на 2019, п. 2.1.3. срок реализации (годы) 2019 заменить на 2022, дополнить п.1.1.9, 1.1.10, 1.1.11, 2.1.6, изменить нумерацию с 3.1.2 на 3.1.1,

- дополнить таблицей «Перечень основных мероприятий муниципальной программы формирования современной городской среды»,

- дополнить таблицей «Сведения о показателях (индикаторах)  муниципальной программы формирования современной городской среды»,

- дополнить таблицей «План реализации муниципальной программы формирования современной городской среды»,

изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование задачи / мероприятия (в установленном порядке) | Результат выполнения мероприятия | Срок реализации, (годы) | Плановый объем финансирования (тыс. рублей) |  | Исполнитель и соисполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование (единица измерения) | плановое значение* |  | Всего, в т.ч. | Федеральный бюджет, областной бюджет | Местный бюджет | Бюджет сельских поселений (справочно) | Внебюджетные источники (справочно) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача 1. Выполнение мероприятий по формированию современной городской среды в Судоверфском сельском поселении |
| 1.1 | Мероприятие 1. Комплексное благоустройство дворовых территорий |
| 1.1.1 | Ремонт дворовой территории пос. Судоверфь, ул. Судостроительная, дом 24 (ремонт пешеходного тротуара, проезжей части дороги, разбивка цветников) | % | 100 | 2018 | 734,311 | 697,595 |  | 36,716 |  | Администрация Судоверфского с/п |
| 1.1.2 | Ремонт дворовой территории пос. Судоверфь, ул. Судостроительная, дом 25 (ремонт пешеходного тротуара, установка лавочек, урн, разбивка цветников) | % | 100 | 2018 | 380,709 | 361,674 |  | 19,035 |  | Администрация Судоверфского с/п |
| 1.1.3 | Обустройство дворовой территории пос. Судоверфь, ул. Судостроительная, дом 9 (обустройство проезжей части дороги, парковочных мест, установка лавочек, урн, разбивка цветников) |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Обустройство дворовой территории пос. Судоверфь, ул. Судостроительная, дом 10 (обустройство проезжей части дороги, парковочных мест, установка лавочек, урн, разбивка цветников) |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Ремонт дворовой территории пос. Судоверфь, ул. Судостроительная, дом 26 (ремонт пешеходного тротуара, установка лавочек, урн, разбивка цветников) |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Обустройство дворовой территории пос. Юбилейный, дом 4 (обустройство пешеходного тротуара, проезжей части дороги, парковочных мест, установка лавочек, урн, разбивка газона) | % | 100 | 2018 | 1523,682 | 1447,498 |  | 76,184 |  | Администрация Судоверфского с/п |
| 1.1.7 | Обустройство дворовой территории пос. Юбилейный, дом 8 (обустройство пешеходного тротуара, проезжей части дороги, парковочных мест, разбивка цветников, установка лавочек, урн, уличного освещения) |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Обустройство дворовой территории пос. Юбилейный, дом 9 (обустройство пешеходного тротуара, проезжей части дороги, парковочных мест, разбивка цветников, установка лавочек, урн, уличного освещения) |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Обустройство дворовой территории пос. Судоверфь, ул. Судостроительная, дом 29 |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Обустройство дворовой территории пос. Судоверфь, ул. Судостроительная, дом 30 |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 | Обустройство дворовой территории пос. Юбилейный, дом 10 |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 2. Комплексное благоустройство общественных территорий |
| 2.1.1 | Благоустройство центральной площади в п.Судоверфь, ул.Водников, д.9 (совершенствование эстетического вида центральной площади, ремонт асфальтового покрытия, с частичной заменой на мощение мелкоразмерной тротуарной плиткой, ремонт существующих подпорных стенок газонов, замена бордюрного камня, устройство площадки для установки бюста бывшему директору Судостроительного завода) | % | 100 | 2018 | 7926,505 | 7530,180 |  | 396,325 |  | Администрация Судоверфского с/п |
| 2.1.2 | Обустройство территории общего пользования в районе торговых предприятий в п.Судоверфь ( при въезде в п.Судоверфь) (ремонт асфальтового покрытия, замена бордюрного камня, обустройство пешеходного тротуара, установка урн, вазонов) |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Обустройство территории детской игровой площадки в п.Юбилейный в районе дома №6 (обустройство проезжей части дороги, пешеходного тротуара, установка детского игрового оборудования, посадка кустарника, установка уличного освещения) |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Обустройство детской игровой площадки с устройством воркаута в районе домов 29, 31 д. Свингино (устройство пешеходного тротуара, подсыпка дороги в щебеночном исполнении, установка детского игрового оборудования, установка уличного освещения) |  |  | 2019 | 742,796 | 705,656 |  | 37,139 |  | Администрация Судоверфского с/п |
| 2.1.5 | Обустройство мест массового отдыха напротив дома культуры пос Юбилейный (обустройство спортивного плоскостного сооружения) (обустройство пешеходных дорожек в асфальтовом исполнении, посадка аллеи из деревьев, установка лавочек, урн, вазонов, организация уличного освещения) |  |  | 2019 | 3799,777 | 3394,489 |  | 405,288 |  | Администрация Судоверфского с/п |
| 2.1.6 | Благоустройство тротуара от дома № 29 до школы в п.Судоверфь по ул. Судостроительная |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 3. Иные мероприятия по благоустройству общественных территорий |
| 3.1.1 | Строительство нового хоккейного корта в п.Судоверфь |  |  | 2019, 2020 |  |  |  |  |  |  |

*- Значение гр.4 «плановое значение» может быть уточнено после прохождения проектно-сметной документацией государственной экспертизы.

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы формирования современной городской среды

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начала реализации | Окончания реализации |  |  |  |
| Задача 1 |
| 1. Основное мероприятие 1.1. Комплексное благоустройство дворовых территорий | Администрация Судоверфского с/п | 2018 | 2024 | Внешнее благоустройство, повышение комфортности проживания в условиях сложившейся застройки | - Ремонт дворовой территории пос. Судоверфь, ул. Судостроительная, дом 24, дом 25, дом 26 - Обустройство дворовой территории пос. Судоверфь, ул. Судостроительная, дом 9, дом 10, дом 29, дом 30 - Обустройство дворовой территории пос. Юбилейный, дом 4, дом 8, дом 9, дом 10 | Выполнение мероприятий по формированию современной городской среды |
| 2. Мероприятие 2.1. Комплексное благоустройство общественных территорий | Администрация Судоверфского с/п | 2018 | 2024 | Внешнее благоустройство, обустройство территорий общего пользования | - Благоустройство центральной площади в п.Судоверфь, ул.Водников, д.9 - Обустройство территории общего пользования в районе торговых предприятий в п.Судоверфь Благоустройство тротуара от дома № 29 до школы в п.Судоверфь по ул. Судостроительная - Обустройство территории детской игровой площадки в п.Юбилейный - Обустройство мест массового отдыха напротив дома культуры пос Юбилейный (обустройство спортивного плоскостного сооружения) - Обустройство детской игровой площадки с устройством воркаута в районе домов 29, 31 д. Свингино | Выполнение мероприятий по формированию современной городской среды |
| 3.Мероприятие 3.1. Иные мероприятия по благоустройству общественных территорий | Администрация Судоверфского с/п | 2019 | 2020 | Внешнее благоустройство, обустройство территорий массового отдыха людей | - Строительство нового хоккейного корта в п.Судоверфь, | Выполнение мероприятий по формированию современной городской среды |

Сведения

о показателях (индикаторах)  муниципальной программы формирования современной городской среды

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Выполнение мероприятий по формированию современной городской среды | % | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество благоустроенных территорий | ед. | 3 |  |  |  |  |  |  |

«План реализации

муниципальной программы формирования современной городской среды»,

| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1. Разработка сметы, подача документов в госэкспертизу |  | Администрация Судоверфского с/п | ˅ |  |  |  | ˅ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Подготовка заявки на торги |  | Администрация Судоверфского с/п |  | ˅ |  |  |  | ˅ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Торги |  | Администрация Судоверфского с/п |  |  | ˅ |  |  | ˅ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Заключение контрактов |  | Администрация Судоверфского с/п |  | ˅ | ˅ |  |  | ˅ | ˅ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Завершение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий |  | Администрация Судоверфского с/п |  |  |  | ˅ | ˅ |  |  | ˅ | ˅ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» дополнить таблицей «Ресурсное обеспечение муниципальной программы формирования современной городской среды»

Ресурсное обеспечение

муниципальной программы формирования современной городской среды

| Наименование | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | BP | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Благоустройство дворовых и общественных территорий, в том числе экспертиза сметной документации | Подрядная организация, выбранная по итогам проведения конкурсных процедур | Всего, в том числе: | 315 | 0409, 0503 | 20.100. L5550 | 244 | 10565,210 | 4542,574 |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  | 244 | 5329,139 | 3936,139 |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Ярославской области |  |  |  | 244 | 4707,808 | 164,006 |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Судоверфского сельского поселения |  |  |  | 244 | 528,263 | 442,429 |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ГРБС - код главного распорядителя бюджетных средств.

РзПр - код раздела, подраздела классификации расходов бюджетов.

ЦСР - код целевой статьи расходов классификации расходов бюджетов.

ВР – код вида расходов классификации расходов бюджетов.